## 赤峰学院实训楼计算机机房隔断工程询价采购资格预审公告

赤峰学院对实训楼计算机机房隔断工程进行询价采购，欢迎符合资格条件的供应商前来报名参加。

一、项目概述

1.项目名称：赤峰学院实训楼计算机机房隔断工程。

2.采购技术要求：

2.1做隔墙，轻钢龙骨+石膏板+吸音棉等；

2.2墙面刮大白、刷乳胶漆。

2.3本工程项目包括材料费、运费、架子费、脚砖、保洁、税费。

2.4施工单位应严格按国家施工规范、技术标准进行施工，质保期一年。

3.采购预算：49，134.00元。

4.施工期限：签订合同之日起10日内交工。

二、供应商的资格要求

1.符合《政府采购法》第二十二条规定的条件，报名时提供报名资料复印件加盖投标人公章，资格审查后审。

2.报名人出示身份证原件，提供复印件；

3.报名人出具经法定代表人签字、投标企业盖章的“法人授权委托书”；

4.三证合一营业执照副本（或营业执照、税务登记证、组织机构代码证副本）；

5.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系供应商，不得参加同一项下的政府采购活动；为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

三、资格审查时间及地点

审查时间：2021年1月21日至1月25日，上午8:30-11:00时,下午2:30-5:00时。

审查地点：赤峰学院崇德楼304室。

不统一组织踏勘现场，自行踏勘。

四、递交响应文件截止时间及地点

递交询价报价表截止时间：2021年1月26日上午8:30时。

递交询价报价表地点：赤峰学院崇德楼304。

递交询价报价表时携带身份证原件、三证合一营业执照副本（或营业执照、税务登记证、组织机构代码证副本）原件。

五、联系方式

资格审查：秦老师，联系电话：0476-8300188。

采购单位名称：赤峰学院后勤与基本建设处

邮政编码：024000

2021年1月21日

项目技术规范与采购要求

一、 采购清单及技术要求：

隔墙制作要求，石膏板饰面，轻钢龙骨(国标)做骨架，内填高密度吸音棉做隔音，外面刮腻子喷环保乳胶漆，墙底下粘磁砖。

1，室内隔墙高2.98米，宽7.8米，合计23平，共计9个房间，总计隔墙面积207平，轻钢龙骨+石膏板+吸音棉+工时费+其它配件。

2，刮大白，刷乳胶漆。414平米

刮三遍腻子、乳胶漆喷涂2遍。

3，脚砖。144米

4，本工程项目包括材料费、运费、架子费、保洁、税费。

二、施工及质保要求：施工单位应严格按国家施工规范、技术标准进行施工，质保期一年。

三、交货期限：签订合同之日起10日内交工，并通过竣工验收。

四、付款方式：

本项目竣工并通过验收后，报学校审计部门结算审计，结算金额以审计报告结果为准。乙方向甲方指定账户汇入5%质保金，甲方凭《验收书》及审计报告向乙方支付结算价款的100%，质量保证金验收合格满一年如无质量问题无息付清。

施工合同（样本）

采购人：赤峰学院 （以下简称甲方）

成交人： （以下简称乙方）

乙方在甲方组织的赤峰学院实训楼计算机机房隔断工程询价采购中成交，依据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，根据本次询价的内容及乙方的承诺，经甲、乙双方协商一致，达成如下条款，签订本合同，以便共同遵守。

一、定义

1. “合同”系指甲乙双方签署的、合同格式中载明的甲乙双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成合同的所有文件；

2. “合同价”系指根据合同规定，乙方在完全履行合同义务后甲方应付给的价格；

3. “货物”系指乙方根据合同规定须向甲方提供的一切货物、机械、仪表、备件、工具、手册和相关技术资料及其他材料；

4. “服务”系指根据合同规定乙方承担与供货有关的辅助服务，如运输、保险以及其它的服务，如安装、调试、提供技术援助、培训和其他类似的义务；

5.“工程”是指建设工程，本项目包括建筑物和构筑物的装修、拆除、修缮等。

二、合同货物的名称、技术及其他要求：

1.名称：赤峰学院实训楼计算机机房隔断工程

2.施工及质保要求：施工单位应严格按国家施工规范、技术标准、施工图纸进行施工，质保期一年。

3.技术要求、工程量清单

室内隔墙高2.98米，宽7.8米，合计23平，共计9个房间，总计隔墙面积207平，轻钢龙骨+石膏板+吸音棉+工时费+其它配件。

刮大白，刷乳胶漆。414平米刮三遍腻子、乳胶漆喷涂2遍。

脚砖。144米

本工程项目包括材料费、运费、架子费、保洁、税费。

三、合同金额及付款方式：

1.合同总额：大写： 元整，￥: 元。

2. 付款方式：本项目竣工并通过验收后，报学校审计部门结算审计，结算金额以审计报告结果为准。乙方向甲方指定账户汇入5%质保金，甲方凭《验收书》及审计报告向乙方支付结算价款的100%，质量保证金验收合格满一年如无质量问题无息付清。

四、交货方式：

1.施工期限：合同签订之日起5天内，施工单位应严格按国家施工规范及技术标准进行施工,并通过竣工验收。

2.施工地点：赤峰学院指定地点。

五、质量标准和验收：

1.乙方应保证货物是正品，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。

2.乙方承诺提供给甲方的货物的技术规范应与合同清单质量标准的“规定”相一致。

3.甲方对合同中货物的数量、质量等进行检验，检验应依据本合同中的有关规定进行。

4.若检验时发现货物数量、质量不符等，甲方不予验收；相关费用由乙方承担。

5.货物及施工验收合格，双方签署《验收书》。

6.本合同工程质保期自验收合格之日起一年。

7.由于非甲方原因造成货物不能正常使用，乙方负责甲方的相关损失。

六、违约责任

1.如果乙方未按照合同规定的要求交付货物及施工时，乙方应承担相应违约责任，甲方有权终止合同，乙方向甲方支付合同总金额的百分之十的违约金。

2.延期付款的违约责任

如甲方未按照合同约定时间或金额支付合同价款，每逾期一日，甲方应按照逾期未支付金额的银行同期贷款利率的两倍计算，向乙方支付逾期付款违约金，但不超过合同总金额的百分之十。

七、不可抗力

1.不可抗力指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。

2.因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任，但法律另有规定的除外。

3.一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。

八、争议解决

1.履行合同过程中发生争议，双方应通过友好协商解决；经协商不能达成协议时，则双方同意在甲方住所地有管辖权的人民法院提起诉讼。

2.在诉讼期间，除了必须在诉讼过程中进行解决的那部分问题以外，合同其余部分应继续履行。

九、合同补充、修改或变更

1.双方协商一致，可以依法对本合同进行补充、修改或变更。

2.对本合同的任何补充、修改或变更必须以书面形式进行。

3.双方签订的补充协议以及修改或变更的条款与本合同具有同等法律效力。

十、合同的生效

合同签署的所有内容必须符合本次采购项目最终成交结果，甲、乙双方协商一致签字盖章后生效。

十一、其它约定事项

1.本合同涉及的询价通知书、乙方的响应文件和附件均为本合同不可分割的组成部分，具有相同的法律效力，本合同一式四份，甲乙双方各执一份，并送赤峰学院一份备案，报计财处付款一份。

2.一方当事人未经另一方书面同意，不得将其在合同下的权利和义务全部或部分转让给第三人。

甲方：赤峰学院（盖章）

法定代表人：（签字）

项目负责人：（签字）

开户银行：

开户账号：

联系电话：

单位地址：

年 月 日

乙方：（盖章）

法定代表人：（签字）

委托代理人：（签字）

开户银行：

开户账号：

联系电话：

单位地址：

年 月 日

附 件

一、授权委托书

授权委托书

赤峰学院：

兹授权我单位 （姓名）作为参加贵单位组织的赤峰学院实训楼计算机机房隔断工程采购活动的委托代理人，委托代理人全权代表我单位处理本次询价中的有关事务。我单位对委托代理人签署内容负全部责任。

本授权书于盖章签字后生效，在贵单位收到撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件不因授权的撤消而失效。委托代理人无转委托权。

特此委托。

供应商：（加盖公章）

法定代表人：（签字）

委托代理人：（签字）

供应商：（加盖公章）

法定代表人：（签字）

委托代理人：（签字）

年 月 日

赤峰学院实训楼计算机机房隔断工程

| 工程量清单 | 供应商名称 | 报价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 室内隔墙高2.98米，宽7.8米，合计23平，共计9个房间，总计隔墙面积207平，轻钢龙骨+石膏板+吸音棉+工时费+其它配件。 2，刮大白，刷乳胶漆。414平米 刮三遍腻子、乳胶漆喷涂2遍。 3，脚砖。144米 4，本工程项目包括材料费、运费、架子费、保洁、税费。 |  |  |  |

采购询价报价表

供应商单位：（加盖公章）

法定代表人或委托代理人签字：

法定代表人或委托代理人联系电话：

注：①表内各栏按要求逐一填写、计算，表内各栏内容与实际内容不符的，可自行加行、加列。

②在不影响整体框架下，投标人可根据需要自行调整格式。